浙江省大学生机械设计大赛开发日志

指导老师：刘中中

参与同学：汪佳俊，林楠，任泽鹏，肖知诚，章瑞成

参与选题——①特定水产品初加工机械

各成员特长：

汪佳俊：sw建模设计、CAD画图、视频制作

林楠：STM32，ros，cpp

任泽鹏：Arduino、esp32、

肖知诚：文案

章瑞诚：文案

分工安排

组长：汪佳俊（资源整合＆统筹规划）

文案负责：肖知诚，章瑞成

机械设计负责：汪佳俊

程序设计负责：林楠，任泽鹏

硬件设计负责：汪佳俊

嵌入式设计负责：林楠

电控负责：林楠，任泽鹏

2025年12月25日星期四：

- 项目立项+成员招募+初步确认成员分工

- 确定选题为贝类去壳机器

- 找寻到若干相关领域文献

- 工程文件建立

重要信息：

1：‘’话说我提个点，我现在读论文发现其实大部分贝类，只需要处理如何让闭合肌与贝壳脱离这一点，就应该能让壳肉分开了，好像没必要把壳弄碎，但震荡感觉可以运用在如何壳肉混合物中筛出壳的部分‘

2：“至于如何让闭合肌与贝壳脱离的话，高温，高压（我觉得不可能）或者水射流’

3：“超声波貌似也有说法”

4：“可以去参考一下，关于这方面从业人员的真实经历”

具体方案指导：

1：通过超声波等方式让闭合肌与壳类分离

2：“咨询专业水产人员”---林楠负责

3：既然有理论研究但是却没有耳闻实际项目，那必然在变现的过程中有想不到的难题，建议去一线生产方实地调查一番。（但一旦如此，也意味着有可能我们能在此做出一定的创新点，甚至申请到专利）

2025年12月27日星期六：

项目推进：

- 确定方向为扇贝开壳机器，

- Ai技术（调用api）用于识别扇贝形状形态，

- 5G技术用于处理蓝牙通讯（或者上位机远程控制机器运行）

- 先用摄像头拍摄壳内部图片，交由ai识别贝柱（双目测距），进而把数据传给刀片进行切割。

- 项目名称叫做：基于智能视觉识别的全自动扇贝开壳装置。

- 先由送料装置将扇贝运送至固定装置，针对固定装置 用老虎钳的结构，在牙口上装上软垫装置，用这个装置来夹取固定扇贝（且这个装置能进行三百六十度旋转，以保证扇贝开口朝向固定），后通过视觉识别系统识别贝柱位置坐标，交由刀片控制系统进行贝柱切割，后由送料系统将扇贝送至成品区

- 学习清单确定（每个人根据这个清单来进行对应技能的学习）

- 扇贝结构文件找得到，可以根据文献了解扇贝的具体内部结构。

重要信息：

具体方案指导：